ОТЧЕТ (годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники* | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь | 770312,58 | 80837,42 | 11353,30 | 770312,58 | 80837,42 | 11353,30 | 770312,58 | 80837,42 | 11353,30 | 0,00 | ООО «Аврора» | - №35 от 27.06.17г | - выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории по ул.Советская у домов №№109, 111 и дорожного покрытия дворовой территории по ул.Боровая у домов №№10, 11 в гп.Будогощь Киришского района Ленинградской области | 851150,00 | 851150,00 | №1 от 04.08.17г | 1325 кв.м 100% |
| Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 253349,94 | 26650,06 | 6226,00 | 253349,94 | 26650,06 | 6226,00 | 253349,94 | 26650,06 | 6226,00 | 0,00 | ООО «КСИЛ» | -№49 от 11.07.17г | - приобретение детских площадок и выполнение работ по их устройству в гп.Будогощь Киришского района Ленинградской области | 280000,00 | 280000,00 | №1 от 07.08.17г | 2 шт. 100% |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 0,00 | ООО «КСИЛ» | - №80 от 19.10.17г | - приобретение и установка детского игрового оборудования на детских площадках | 70000,00 | 70000,00 | №1 от 27.11.17г | 5 шт. 100% |
| Итого | 1087000,00 | 114150,00 | 17579,30 | 1087000,00 | 114150,00 | 17579,30 | 1087000,00 | 114150,00 | 17579,30 | 0,00 | - | - | - | 1201150,00 | 1201150,00 | - | 1325 кв.м. 2 шт. 5 шт. |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| --- |
| Глава администрации поселения __________ Резинкин И.Е. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Косарева Ю.В. (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | ___________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель Богданова Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) тел. 8(81368) 73-440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 января 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

2017 года № 1

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь | Кв.м | 1325 | 1325 |
| 2 | Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя | Шт. | 2 | 2 |
| 2.1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя | Шт. | 5 | 5 |