О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на 01 октября 2016 года (нарастающим итогом)

в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2016 году | | | Получено   субсидий  в 2016 году  област-  ной  бюджет | Принятые в 2016   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2016 году | | | Остаток  субсидий на  лицевых счетах | Примечания (перечень  основных  видов  выполненных работ, общее  состояние  строительной готовности объекта (проц.),  причины  возникновения остатка и т.д.) | |
| Всего | в том числе | | контрагент | номер и  дата  дого- вора | сумма договора  на  2016  год | Всего | в том числе | |
| област- ной  бюджет | местный бюджет | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ремонт  большого зала Будогощского районного Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Киришский район, гп.Будогощь, ул.Исполкомовская д.1 | 1663460,00 | 831730,00 | 831730,00 | 644590,75 | ООО «СК «МЕТАЛЛСТРОЙСЕРВИС» | № 49 от 27 июля 2016 г | 1289181,50 | 1289181,50 | 1289181,50 | 644590,75 | 644590,75 | 0,00 | 100% выполнение работ по муниципальному контракту. Ремонт вентиляции, внутренние санитарно-технические работы, внутренние электромонтажные работы, общестроительные работы (полы, потолки, разное). В связи с проведением конкурсных процедур произошло снижение начально-максимальной цены | |
| Целевое использование субсидий в сумме 1289181,50 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят один рубль 50 копеек) подтверждаю  Заместитель главы администрации  муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Брагин А.В. «01» октября 2016 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богданова Е.В. «01» октября 2016 года  (подпись) (фамилия, инициалы)  Место печати | | | | | | | | | | | | | |