Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | |  |  |  |  | |
| 1.1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38 | |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул. Липовская в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены | |
| 1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, староста д.Яшкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г | |
| 1.2 | Ремонт дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | |  |  |  |  | |
| 1.2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38 | |
| 1.2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Набережная в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены | |
| 1.2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Могилево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г | |
| 1.3. | Ремонт части дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | |  |  |  |  | |
| 1.3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38 | |
| 1.3.2. | Выполнение работ по ремонту части дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт части дороги ул.Речная в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены | |
| 1.3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Кукуй | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г | |
| 1.4. | Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района(от ул. Шоссейная до ул. Центральная) | |  |  |  |  | |
| 1.4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38 | |
| 1.4.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района (от ул. Шоссейная до ул. Центральная) | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены | |
| 1.4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Среднее Село | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г | |
| 1.5. | Очистка и ремонт колодца д.Кукуй ул. Хотице (у дороги Кукуй-Луг) | |  |  |  |  | |
| 1.5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 19.06.2017г №29 | |
| 1.5.2. | Выполнение работ по очистке и ремонту колодца д. Кукуй ул. Хотице (у дороги Кукуй-Луг) | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Очистка и ремонт колодца д. Кукуй ул. Хотице | Работы по контракту №29 от 19.06.2017г выполнены | |
| 1.5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Кукуй | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 18.07.2017г | |
| 1.6. | Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка | |  |  |  |  | |
| 1.6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 10.07.2017г №42 | |
| 1.6.2. | Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Змеева Новинка | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка | Работы по контракту №42 от 10.07.2017г выполнены | |
| 1.6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Змеева Новинка | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №ЛС№1 от 24.07.2017г | |
| 1.7. | Приобретение и установка детских площадок в д.Среднее Село (у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная) и д.Гремячево (у сельского дома культуры) | |  |  |  |  | |
| 1.7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 11.07.2017г №48 | |
| 1.7.2. | Выполнение работ по установке детских площадок в д.Среднее Село(у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная) и д.Гремячево (у сельского дома культуры) | | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | установка детских площадок в д.Среднее Село и д.Гремячево | Работы по контракту №48 от 11.07.2017г выполнены | |
| 1.7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Средне Село и Гремячево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 07.08.2017г | |
| 1.8. | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | |  |  |  |  | |
| 1.8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 10.07.2017г №44 | |
| 1.8.2. | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | Приобретение по контракту №44 от 10.07.2017г выполнены | |
| 1.8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи товара б/н от 18.07.2017г | |
| 1.9. | Ремонт дороги ул.Родниковая у ж.д. №2 (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | |  |  |  |  | |
| 1.9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 30.06.2017г №38 | |
| 1.9.2. | Проведение работ по ремонту дороги ул.Родниковая у ж.д. №2 (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Родниковая (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | Работы по контракту №38 от 30.06.2017г выполнены | |
| 1.9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Солоницы | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.08.2017г | |
| 1.10. | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок) | |  |  |  |  | |
| 1.10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 10.07.2017г №45 | |
| 1.10.2 | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок) | | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково | Работы по контракту №45 от 10.07.2017г выполнены | |
| 1.10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №ЛС от 04.08.2017г | |
| 1.11. | Приобретение и установка детской площадки в д.Крестцы | |  |  |  |  | |
| 1.11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт от 19.10.2017г №79 | |
| 1.11.2 | Выполнение работ по установке детской площадки в д.Крестцы | | Сентябрь-октябрь 2017 года | Подрядная организация | установка детской площадки в д.Крестцы | Работы по контракту №79 от 19.10.17г выполнены | |
| 1.11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Октябрь-ноябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Крестцы | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ №1 от 27.11.2017г | |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  |  |  |  | |
| 2.1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | По контрактам:  №38 от 30.06.17г работы приняты и оплачены 07.09.2017г;  №29 от 19.06.17г работы приняты и оплачены 04,07.08.2017г;  №42 от 10.07.17г работы приняты и оплачены 31.07.2017г;  №48 от 11.07.17г работы приняты и оплачены 10.08.2017г;  №44 от 10.07.17г работы приняты и оплачены 21.07.2017г;  №45 от 10.07.17г работы приняты и оплачены 08.08.2017г;  №79 от 19.10.17г работы приняты и оплачены 30.11.2017г | |
| 2.1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен и сдан квартальный отчет на 01.01.2018 | |
| 3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Эффективное использование бюджетных средств | выполнена | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Резинкин И.Е./  МП |