РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 июня 2014 г. № 69

О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий

МО Будогощского городского поселения Киришского

муниципального района Ленинградской области ,

на 2013 - 2016 годы».

В соответствии с предоставлением МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района  комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 гг.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в  муниципальную целевую программу «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , на 2013 - 2016 годы», в части финансирования работ в 2014 году  (приложение 1).

- Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 							И.Резинкин

Разослано: в дело, администрация КМР, прокуратура

Приложение 1.

Утверждено

Постановлением главы администрации

Будогощское городское поселение

от 26.06. 2014 г. № 69

Муниципальная целевая программа

«Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области ,

на 2013 - 2016 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , на 2013 - 2016 годы».

| Полное наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , на 2013 - 2016 годы». |
| --- | --- |
| Цели программы | Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Основные задачи, мероприятия Программы | Для достижения этих целей необходимо организовать работу по следующим основным задачам: Проведение необходимых работ и мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Финансирование Программы | Сумма финансовых средств на реализацию программы составляет 53 117,1 тыс. рублей, в том числе 2408,56 тыс. рублей местного бюджета и 45 646,32 тыс.рублей областного бюджета. в том числе по годам в тыс.рублей: 2013 год – 422,61 рублей местный бюджет; 2013 год – 8029,552 рублей областной бюджет; 2014 год – 176,045 рублей местный бюджет; 2014 год – 1419,35 рублей областной бюджет; 2015 год – 707,6 рублей местный бюджет; 2015 год – 14152,0 рублей областной бюджет; 2016 год – 1209,02 рублей местный бюджет; 2016 год – 24180,3 рублей областной бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели эффективности Программы | Социальная эффективность: - снятие напряженности у населения состоянием дорог и подъездом к наиболее значимым социальным и культурным объектам. Экономическая эффективность: улучшение инвестиционной привлекательности г.п.Будогощь. Должно быть отремонтировано 35148 кв.м. дорог |
| Основные индикаторы реализации | - выполнение ремонтных работ и улучшение физического состояния автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный Кодекс РФ № 145-ФЗ от 31 июля 1998г.(в ред.09.04.2009 г.) Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». Закон Ленинградской области от 16.12.2011 г.№ 111-оз «О дорожном фонде Ленинградской области». |
| Разработчик Программы | Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Система организации контроля выполнения программы | Общий контроль над выполнением программы осуществляет глава администрации Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. |
| Участники программы | Физические и юридические лица |

1. Состояние автомобильных дорог в МО Будогощское городское поселение.

Общая протяженность автомобильных дорог МО Будогощско городское поселение составляет 89 км.

Большая часть дорог поселения выполнена в гравийном исполнении. Асфальтовое покрытие, в преобладающем большинстве характеризуется как предаварийное и требующее незамедлительного капитального ремонта. Для приведения дорог в нормальное эксплуатационное состояние разработана настоящая муниципальная программа.

В целях реализации Программы предполагается осуществить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность , п.м. | Срок выполнения | Сумма финансовых средств, тыс.руб. | Примечание (площадь) кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
|  | 1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. г.п.Будогощь |
| 1 | Ул.Исполкомовская | 525,0 | 2013г | 48,6 | 923,398 | 2622,7 |
| 2 | Ул.Делегатская | 328,0 | 2013г | 30,875 | 586,623 | 1637,2 |
| 3 | Ул.Пушкина | 309,0 | 2013г. | 29,106 | 553,010 | 1545 |
| 4 | Ул.Заводская | 497 | 2013 | 43,628 | 828,940 | 2023,4 |
| 5 | Ул.Лесная | 412 | 2013 | 103,707 | 1970,434 | 2863 |
| 6 | Ул.Коммунальная | 398 | 2013 | 79,476 | 1510,036 | 2380,3 |
| 7 | Ул.Озерная | 671,0 | 2014г. | 171,105 | 3422,1 | 2013 |
| 8 | Ул.Первомайская | 1151,0 | 2015г. | 310,77 | 6215,4 | 3453 |
| 9 | Ул.М.Горького | 180,0 | 2014г. | 121,110 | 406,026 | 630,0 |
| 10 | Ул.Кирова | 899,0 | 2016г. | 525,915 | 10518,3 | 5394 |
| 11 | Ул.Пионерская | 603,0 | 2016г. | 180,9 | 3618,0 | 1809 |
| 12 | Ул.Комсомольская | 1026,0 | 2016г. | 410,4 | 8208,0 | 4101 |
|  | Итого : |  |  | 2055,28 | 38759,87 | 30471,6 |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населённых пунктах |
|  | Проезд к дворовым территориям МКД от ул.Советской к дому ул.Советская № 75 а | 180,0 | 2013 | 56,3 | 1069,726 | 1139,5 |
|  | Ремонт дворовой территории МКД Ул.Советская д., 93 | 99,0 | 2013 | 30,915 | 587,385 | 626,0 |
|  | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории МКД № 96 по ул.Заводская п.Будогощь | 243 | 2014 | 23,405 | 414,827 | 400,0 |
|  | Ремонт дорожного покрытия проездов от улицы Заводская к дворовым территориям МКД № 94 и № 96 п.Будогощь | 184 | 2014 | 31,53 | 598,5 | 554 |
|  | Ул.Боровая 4, 10, 11 | 350,0 | 2015 | 119,0 | 2380,0 | 1400 |
|  | Ул.Заводская 83,81,79 | 270,0 | 2016 | 91,8 | 1836,0 | 1080 |
|  | Итого: |  |  | 361,55 | 7224,08 | 5199,5 |
|  | Всего: |  |  | 2416,83 | 45983,65 | 35671,1 |