**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение**

**Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано всего | Фактически израсходовано |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства»** |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие автомобильных дорог, дорожного хозяйства, дворовых территорий и оформление технической документации на них муниципального образования Будогощское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2018гг | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 834,62094 | 834,62094 |
| 2 | Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2018гг | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2015 | 2015 | 1684,95554\* | 1424,956 |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием»** |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Заводская от дома №32 до дома №76 в г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 360п.м/ 1368 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 911,56251 | 911,56251 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Кооперативная от дома № 7 до ул Железнодорожная в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 276 п.м/ 2499 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 1264,45685 | 1264,45685 |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Озерная от ул.Песочная до ул.Комсомольская в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 281,4п.м./1125,6 кв.м | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2015 | 2015 | 595,980 | 463,779 |

\*- переходящий контракт на 2016 год