**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Будогощского городского поселения от 19.02.2016 № 17 (далее - Порядок).

На 2015 год по муниципальной программе **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 8877,303 тыс. рублей. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Мероприятия, направленные на обследование жилых домов на предмет аварийного состояния и переселение из аварийного жилья;

- Мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации муниципального жилищного фонда;

- Мероприятия, направленные на обеспечение, капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

- Мероприятия, направленные на реализацию функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом;

- Расходы на обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Ремонт муниципального жилья.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2015 год по муниципальной программе **«Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 1073,269 тыс. рублей. За 2015 год профинансированы мероприятия на сумму 1073,269 или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Содержание пожарных водоемов и подъездов к ним. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Устройство автобусных остановок.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:

Проведены мероприятия по обеспечению людей на водных объектах на сумму

- 37,700 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на сумму – 563,766 тыс. руб.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций – 171,743 тыс. руб.

Мероприятия по устройству автобусных остановок – 300,060 тыс.руб.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля исторически сложившихся мест, на которых обеспечена безопасность – 100%

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, содержащихся в нормативном состоянии – 100%

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС- 100%

- устройство автобусных остановок. Количество установленных автобусных остановок – 2 шт.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2015 год по муниципальной программе **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 18109,641 тыс. рублей, в т.ч. 2351,000 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 15758,641 тыс. руб. – средства бюджета Будогощского городского поселения

Программа включает в себя следующие мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Ремонт и содержание системы водоснабжения и канализации – 1560,350 тыс. руб. ;

- Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения – 1279,296 тыс. руб. ;

- Организация работы освещения, в том числе уличного и обслуживание линий электропередач – 4858,036 тыс.руб.;

- Ремонт коммунальной инфраструктуры – 1607,704 тыс.руб.;

- Ремонт котельных поселения – 4747,000 тыс.руб.;

- Топографическая съемка, инженерные изыскания для проекта котельной ПНИ – 250,000 тыс.руб.;

- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ – 844,500 тыс.руб.. По данному мероприятию средства реализованы в размере 675,600 тыс.руб. остаток средств подлежит реализации в 2016 году по условиям муниципального контракта;

- Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилом фонде – 50,000 тыс.руб. По данному мероприятию средства реализованы в размере 49,998 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт в котельной школы с заменой котла мощностью 1,0 МВт в комплексе с мазутной горелкой OlionRP-130М, г.п. Будогощь – 2613,287 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 2351,000 тыс.руб.;

- Приобретение оборудования и материалов для ремонта очистных сооружений в г.п.Будогощь – 299,468 тыс.руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»**

В 2015 году в финансирование муниципальной программы составило 165,000 тыс. руб., из них реализовано 109,438 тыс.руб., остаток средств подлежит реализации в 2016 году по условиям муниципального контракта. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - высокая.

Муниципальная программа **«Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

В 2015 году финансирование программы составило 11750,257 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 547,900 тыс.руб., прочие источники – 100,000 тыс.руб., расходы по программе 11745,361 тыс. руб. В 2015 году были проведены следующие мероприятия:

- Система мероприятий обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере развития культуры на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области – 9566,677 тыс.руб.. По данному мероприятию средства реализованы в размере – 9561,781 тыс.руб.;

- Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры – 547,900 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области - 547,900 тыс.руб.;

- Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения – 1535,680 тыс.руб.;

- Приобретение оборудования в Будогощский районный Дом культуры – 100,000 тыс.руб., в т.ч. средства прочие источники – 100,000 тыс.руб..

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 2632,000 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области - 2500,00 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы:

- Ремонт автомобильных дорог в деревнях – 132,000 тыс.руб.;

- Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий " государственной программы ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" - 2500,000 тыс.руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения».**

На 2015 год запланированы средства в размере 8305,828 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия:

- Благоустройство и содержание гражданских захоронений – 200,000 тыс.руб., из них реализовано 95,232 тыс.руб., остаток средств подлежит реализации в 2016 году по условиям муниципального контракта;

- Благоустройство и содержание воинских захоронений – 173,220 тыс.руб.;

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов) – 5647,605 тыс.руб.;

- Благоустройство территорий поселения – 2285,003 тыс.руб., из них реализовано 2027,636 тыс.руб., остаток средств подлежит реализации в 2016 году по условиям муниципального контракта.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** на 2015 год предусмотрены средства в размере 1495,370 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия:

- Обеспечение функционирования общественных бань – 1343,100 тыс.руб.;

- Вывоз умерших граждан из внебольничных условий – 149,270 тыс.руб.;

- Развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования – 3,000 тыс.руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2015 год предусмотрены денежные средства в размере 5291,576 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 2494,798 тыс.руб..

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий дорожного хозяйства» - 2519,576 тыс.руб.. В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Мероприятия, направленные на развитие автомобильных дорог, дорожного хозяйства, дворовых территорий и оформление технической документации на них муниципального образования Будогощское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2015-2018гг – 834,621 тыс.руб.;

- Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2018гг – 1684,956 тыс.руб., из них реализовано 1424,956 тыс.руб., остаток средств подлежит реализации в 2016 году по условиям муниципального контракта;

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием» - 2771,999 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 2494,798 тыс.руб.. В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Заводская от дома №32 до дома №76 в г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 360п.м/ 1368 кв.м – 911,563 тыс.руб.;

- Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Кооперативная от дома № 7 до ул Железнодорожная в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 276 п.м/ 2499 кв.м – 1264,457 тыс.руб.;

- Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Озерная от ул.Песочная до ул.Комсомольская в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области протяженность 281,4п.м./1125,6 кв.м – 595,980 тыс.руб., из них реализовано 463,779 тыс.руб. (экономия в результате конкурсных процедур).

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Главный бухгалтер Е.В. Богданова