РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13 мая 2020 года № 76-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 10.01.2020 года 3-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год» |

Внести изменения в распоряжение от 10.01.2020 года № 3-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год»:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы администрации А.В. Брагин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

от 13.05.2020г № 76-р

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | |
|
| Всего | В т.ч. на очередной финансовый год | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** | | | | | | | | |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 14514,66 | | 4303,23 |
| 1.2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2018 | 2021 | 1643,05 | | 557,38 |
| 1.2.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 1351,96 | | 522,64 |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»** | | | | | | | | |
| **2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018 | 2021 | 11231,26 | | **291,11** |
| 2.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новая в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2020 | 2020 | 892,35 | | **892,35** |
| 2.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новоселов в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2020 | 2020 | 1236,83 | | **1236,83** |
| 2.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кирова (от ул. Делегатская до ул. Пионерская) в г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2020 | 2020 | 511,37 | | **511,37** |
| 2.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Солнечный (от ул. Мичурина до ул. Калинина) в г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2020 | 2020 | 332,80 | | **332,80** |
| 2.1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строителей (у железнодорожного переезда) в г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2020 | 2020 | 560,50 | | **560,50** |
| 2.1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная в г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2020 | 2020 | 536,00 | | **536,00** |
| 2.1.8 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пионерская (от ул. Октябрьская до участка у дома №44 по ул. Кирова) в г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2020 | 2020 | 450,15 | | **450,15** |
| **Подпрограмма 3 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | |
| **3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка проекта подъездной дороги к жилому дому по ул. Боровая г.п. Будогошь, в рамках мероприятия, направленные на соблюдение условий участия в региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» | Администрация Будогощского городского поселения | Увеличение автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018 | 2021 | 641,55 | | **641,55\*** |

\* - неиспользованные БО 2019 года в размере 641,55 тыс.руб.