**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

**за 1-е полугодие 2016 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала**  **реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | |
|
| **Запланировано на 2016 год** | **Израсходовано за**  **1-е полугодие**  **2016 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ | Администрация Будогощского городского поселения | Планирование проведения конкурсных процедур на реконструкцию котельной ПНИ | 2015 | 2016 | 168,900\* | - |
| **2** | **Мероприятие Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией** | | | | | | |
| 2.1 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | **2016** | **2018** | 5517,942 | **3168,115** |
| 2.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы электрических сетей | **2016** | **2016** | 693,664 | **-** |
| **3** | **Мероприятие Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения** | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | **2016** | **2018** | 2664,647 | **-** |
| **4** | **Мероприятие Обеспечение качественной питьевой водой из нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды)** | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из нецентрализованных источников | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | **2016** | **2018** | 1986,960 | **509,565** |
| 4.2 | Проведение государственных экспертиз отчета по оценке запасов подземных вод | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | **2016** | **2016** | 40,000 | **40,000** |
| **5** | **Мероприятие Увеличение производительности водообеспечения населения** | | | | | | |
| 5.1 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление производительности существующих скважин | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | **2016** | **2018** | 299,167 | **77,880** |
| **6** | **Мероприятие Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| 6.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | **2016** | **2016** | 30,000 | **-** |
| 6.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | **2016** | **2016** | 4029,792 | **-** |

\* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015г в размере 168,900 тыс.рублей