РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19 декабря 2022 года № 185-р

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год |

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17 (с изменениями):

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации от 29.12.2021 года №220-р (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023г.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

От 19.12.2022г № 185-р

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный зареализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2023 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | **2018-2024 гг** | **5934,95** |
| **Проектная часть** |
| Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Подмероприятие 1.1. «Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"» | Администрация Будогощского городского поселения | Строительство объектов (сетей) газоснабжения | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Подмероприятие 1.2. «Мероприятия по реконструкции объектов» | Администрация Будогощского городского поселения | Реконструкция котельной ПНИ | 2018-2024 гг | 0,00 |
| **Процессная часть** |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2018-2024 гг | 5934,95 |
| Подмероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий | 2018-2024 гг | 200,00 |
| Подмероприятие 1.2. «Электроснабжение уличного освещения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий  | 2018-2024 гг | 2179,95 |
| Подмероприятие 1.3. «Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2018-2024 гг | 3555,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Водоснабжение и водоотведение" | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Подмероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения»  | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | 2018-2024 гг | 0,00 |