**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 1-е полугодие 2019 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | | **Год окончания реализации** | | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | |
|
| **Запланировано на 2019 г** | | **Израсходовано за 1-е полугодие 2019 г** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **1** | | ***Подпрограмма 1:*  «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 2210,48 | | **0,00** |
| 1.1.1 | | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 37,41 | | **0,00** |
| 1.1.2 | | Ремонт дорог в д.Среднее Село ул.Центральная, в д.Гремячево ул.Центральная (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома №1), в д.Гремячево ( от дороги Будогощь-Клинково до ул. Центральная), в д.Гремячево ул. Новая, в д.Могилево ул.Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная), в д.Дидлово, в д.Солоницы, в д.Змеева Новинка, в д.Красная Горка | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 2173,07 | | **0,00** |
| 1.2 | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 604,71 | | **0,00** |
| 1.2.1 | | Чистка пожарных водоемов в д.Горятино, в д.Отрада, в д.Крапивно, в д.Кукуй, в д.Лашино | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | | **2018** | | **2021** | | 477,14 | | **0,00** |
| 1.2.2 | | Установка ограничительных ограждений и указателей для пожарных водоемов в деревнях | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | | **2018** | | **2021** | | 127,57 | | **0,00** |
| 1.3 | | Организация водоснабжения в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 1.3.1 | | Ремонт и чистка колодцев в деревнях | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 1.4 | | Благоустройство территории населенных пунктов | | | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 1.4.1 | | Благоустройство территории населенных пунктов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 1.5 | | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 1.5.1 | | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| **2** | | ***Подпрограмма 2:***  **«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | | | | **2018** | | **2021** | | 529,35 | | **494,23** |
| 2.1.1 | | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 13,71 | | **0,00** |
| 2.1.2 | | Ремонт участка дороги по ул.Школьная (от ж.д.№15А ж.д.№19/6) в гп.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 137,94 | | **130,86** |
| 2.1.3 | | Ремонт участка дороги по ул.Молодежная (от ул.Новая до ж.д.№18) в гп.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 279,31 | | **264,97** |
| 2.1.4 | | Ремонт участка дороги по ул.Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул.Железнодорожная, ул.Кооперативная в гп.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 98,40 | | **98,40** |
| 2.2 | | Благоустройство территории административного центра муниципального образования | | | | **2018** | | **2021** | | 627,47 | | **0,00** |
| 2.2.1 | | Спиливание аварийных деревьев по ул.Железнодорожная, Советская, Комсомольская в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | | **2019** | | **2019** | | 108,32 | | **0,00** |
| 2.2.2 | | Чистка мелиоративной канавы ул.Заводская (от ж.д.71 до ж.д.62) г.п. Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | | **2019** | | **2019** | | 353,71 | | **0,00** |
| 2.2.3 | | Ремонт ливневой канализации по ул.Кооперативная в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | | **2019** | | **2019** | | 165,44 | | **0,00** |
| 2.3 | | Организация водоснабжения в административном центре | | | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 2.3.1 | | Чистка колодцев | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 2.4 | | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в административном центре | | | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |
| 2.4.1 | | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в административном центре | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО | | **2018** | | **2021** | | 0,00 | | **0,00** |