ОТЧЕТ (годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники* | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обустройство дорог г.п. Будогощь | 464078,60 | 51564,53 | 17806,80 | 464078,60 | 51564,53 | 17806,80 | 464078,60 | 51564,53 | 17806,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка дороги по ул. Молодежная (от ул. Новая до ж.д. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Стройбюджет» | - №31 от 27.05.19г | - выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Молодежная (от ул. Новая до ж.д. №18), по ул. Школьная (от ж.д. №15 А до ж.д. №19/6) | 395827,54 | 395827,54 | №1 от 03.06.19г | 1041 кв.м., 100% |
| Ремонт участка дороги по ул. Школьная (от ж.д. №15 А до ж.д. №19/6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №1 от 03.06.19г | 406 кв.м., 100% |
| Ямочный ремонт участка дороги (ул. Советская, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП «Киришское ДРСУ» | - №20 от 25.04.19г | - выполнение работ по ямочному ремонту участка дороги (ул. Советская, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная) | 98397,86 | 98397,86 | №1 от 08.05.19г | 282,4 кв.м., 100% |
| Ямочный ремонт участка дороги по ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП «Киришское ДРСУ» | - №58 от 02.09.19г | - выполнение работ по ямочному ремонту участка дороги по ул. Октябрьская | 21417,73 | 21417,73 | №1 от 13.09.19г | 44,6 кв.м., 100% |
| 2. Благоустройство г.п.Будогощь | 564721,40 | 62747,47 | 8593,04 | 467230,93 | 51914,86 | 8593,04 | 467230,93 | 51914,86 | 8593,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. №71 до ж.д. №62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Армада-Сервис» | - №39 от 18.06.19г | - выполнение работ по очистке мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. №71 до ж.д. №62) | 353709,44 | 353709,44 | ЛС№1 от 17.07.19г | 479 п.м. 100% |
| Ремонт ливневой канализации по ул.Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Армада-Сервис» | - №56 от 26.08.19г | - выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул.Кооперативная | 165436,35 | 165436,35 | №56/2 от 28.10.19г | 75 п.м. 100% |
| Итого | 1028800,00 | 114312,00 | 26399,84 | 931309,53 | 103479,39 | 26399,84 | 931309,53 | 103479,39 | 26399,84 | 0,00 | - | - | - | 1034788,92 | 1034788,92 | - | 1041 кв.м; 406 кв.м; 282,4 кв.м; 44,6 кв.м; 479 п.м.; 75 п.м. |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| --- |
| Глава администрации поселения __________ Резинкин И.Е. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Давидюк Г.В. (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Исполнитель Богданова Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) тел. 8(81368) 73-440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 января 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к годовому отчету муниципального образования Будогощского городского поселения

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство дорог г.п.Будогощь: Ремонт участка дороги по ул.Молодежная (от ул.Новая до ж.д. № 18); Ремонт участка дороги по ул.Школьная (от ж.д. № 15 А до ж.д. № 19/6 ; Ямочный ремонт участка дороги по ул. Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул. Железнодорожная, ул.Кооперативная Ямочный ремонт участка дороги по ул.Октябрьская | кв.м. кв.м кв.м. кв.м. | 1041 406 282,4 44,6 | 1041 406 282,4 44,6 |
| 2 | Благоустройство г.п. Будогощь: Очистка мелиоративной канавы по ул.Заводская (от ж.д. № 71 до ж.д. № 62), Ремонт ливневой канализации по ул. Кооперативная | п.м. п.м. | 479 75 | 479 75 |