**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение**

**Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2016 год | Израсходовано за 2016 г |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства»** |
| 1. Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 1866,81\* | 1866,81\* |
| 2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** |
| 2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2016 | 2018 | 60,89 | \*\*- |
| 2.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 50,18 | \*\*- |
| 3. **Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения** |
| 3.1 | Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 72,77 | 72,77 |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием»** |
| **1**. **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2016 | 2018 | 114,38 | **114,38** |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (участок дороги по ул.Советская от ул.Коммунальная до ул.Пионерская) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 1134,13 | **1134,13** |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (участок дороги по ул.Октябрьская от д.№47 до ул.Коммунальная) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 871,06 | **871,06** |
| 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (участок дороги по ул.М Горького от ул.Строителей до д.№4) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2016 | 2016 | 582,15 | **582,15** |

\* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015 г в размере 260,00 тыс.руб.

\*\* - срок выполнения работ по муниципальному контракту в 2017 году