Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_2016\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения в деревнях поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течении одного месяца со дня подписания соглашения о предоставле-нии субсидий | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципаль-ного контракта | Контракт №45 от 25.07.2016г; контракт №68 от 30.09.2016г |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту дорог ул. Октябрьская в д. Кукуй; ул. Центральная в д. Бестоголово; в д.Горятино | В соответст-вии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2016г. | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного покрытия | Работы по ремонту дорог в д.Кукуй, в д.Бестоголово, в д.Горятино выполнены |
| 1.3. | Проведение работ по ремонту дорог в д.Горятино (Устройство водоотвода) | В соответст-вии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.11.2016г. | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного покрытия | Работы по ремонту дорог в д.Горятино (устройство водоотвода) выполнены |
| 1.4 | Приемка объектов в порядке установленном муниципальным контрактом | В соответст-вии с условиями муниципального контракта | Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального района | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Акт приема-передачи от 31.08.2016г, от 09.12.2016г по контракту №45; Акт приема-передачи от 01.12.2016г по контракту №68 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После выполнения работ в соответст-вии с муниципальным контрактом | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Выполнение запланированных объемов работ | По контракту №45 работы приняты и оплачены в рамках их исполнения 14.09.2016г, 16.12.2016г; по контракту №68 работы приняты и оплачены в рамках их исполнения 16.12.2016г |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально в срок до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен квартальный отчет на 01.01.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур, при корректировке местного бюджета | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Эффективное использование бюджетных средств | выполнена |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Резинкин И.Е./  МП |