**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение**

**Киришского муниципального района Ленинградской области» за 9 месяцев 2016 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2016 год | Израсходовано за 9 месяцев 2016 г |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства»** |
| 1. Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 1285,00 | 949,77 |
| 1.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2016 | 4350,00 | 4350,00 |
| 2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** |
| 2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2016 | 2018 | 60,89 | - |
| 2.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2018 | 50,18 | - |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием»** |
| **1**. **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2016 | 2018 | 2835,30 | **2041,18** |