РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19 декабря 2022 года № 187-р

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год |

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17 (с изменениями):

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации от 29.12.2021 года №222-р (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023г.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

к распоряжению от 19.12.2022г № 187-р

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2023 год |
| **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | **2018-2024 гг** | **4276,67** |
| **Процессная часть** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2024 гг | 3011,19 |
| Подмероприятие 1.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 3011,19 |
| - ремонт участков дорог ул.Званная в д.Званка, ул.Ручейная в д.Могилево, в д.Яшкино, ул.Липовская в д.Луг, ул.Хотица в д.Кукуй, ремонт участков дорог в д.Кукуй, д.Луг, д.Градоша | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 2613,75 |
| - чистка пожарных водоемов в д.Крапивно, д.Гремячево, д.Смолино, устройство пожарного водоема в д.Половинник | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 362,44 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2024 гг | 1265,48 |
| Подмероприятие 2.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 1265,48 |
| - Устройство пешеходной дорожки у детского сада по ул.Советская в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 1250,48 |