**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования**

**Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

**за 1-е полугодие 2016 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | |
|
| **Запланировано на 2016 год** | **Израсходовано за 1-е полугодие 2016 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Ремонт дорог сельских населенных пунктов Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 14.12.2014 №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления».** | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог в деревнях | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорог в деревнях | 2015 | 2018 | 2650,000 | **-** |
| **2** | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 83-77 по ул.Заводская | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорогобщего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | **2016** | **2016** | 667,187 | **-** |
| 2.2 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Исполкомовская | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорогобщего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | **2016** | **2016** | 168,363 | **-** |
| 2.3 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Школьная | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорогобщего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | **2016** | **2016** | 420,196 | **-** |