РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2015 г. № 58

о проведении месячника по благоустройству и

улучшению санитарного состояния муниципального

образования Будогощское городское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области.

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, наведения чистоты и порядка постановляю:

- Провести с 17 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года  месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, наведения чистоты и порядка.

- С целью координации действий, решения неотложных задач утвердить состав штаба по благоустройству  и улучшению санитарного состояния муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, наведения чистоты и порядка (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по благоустройству  и улучшению санитарного состояния муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, наведения чистоты и порядка (приложение 2).

- МП «ККП г.п.Будогощь» в срок до 20.05.2013 года ликвидировать несанкционированные свалки ТБО в черте г.п.Будогощь.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности провести субботник по уборке прилегающей территории.

- При проведении работ по уборке и благоустройству руководствоваться закрепленными за предприятиями, организациями, учреждениями и домовладельцами на правах частной собственности территориями санитарной очистки.

- Специалисту администрации поселения Н.С.Павлюк опубликовать в газете «Будогощский Вестник»и разместить на официальном сайте поселения информацию для населения о  ходе проведения месячника по благоустройству.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации							И Резинкин

Разослано: в дело, администрация КМР, МП «ККП п.Будогощь», Г.Орловой, А.Брагину, Н.Павлюк, прокуратура.

Приложение

к постановлению

от 13.04.2015  №  58

Состав штаба

по благоустройству  и улучшению санитарного состояния

муниципального образования Будогощское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области.

Председатель штаба:

Глава администрации Будогощского городского поселения – И.Резинкин

Заместитель председателя штаба:

Директор МП «ККП г.п.Будогощь» - С.Ефименко

Члены штаба:

Специалист администрации поселения – Г.Орлова

Мастер МП «ККП г.п.Будогощь» - К.Гудков

Юрист администрации поселения – Н.Иванова

Приложение 2

к постановлению

от 13.04.2015 № 58

План

мероприятий по благоустройству  и улучшению санитарного состояния муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение общего субботника по поселению | г.п. Будогощь – А.Брагин Деревни – заведующие СДК | 24.04.2015 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | С.С.Ефименко | До 20.05.2015 |
| 3 | Организация субботника в организациях и предприятиях | Г.Орлова | 24.04.2015 |
| 4 | Освещение проведения месячника по благоустройству в газете «Будогощский Вестник» | Н.Павлюк | До 20.05.2015 |
| 5. | Посада елочек у братского захоронения | Г.Орлова | 24.04.2015 |