

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29 декабря 2018 года № 331-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2017 года 476-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год» |

Внести изменения в распоряжение от 29 декабря 2017 года № 476-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год»:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | |
|
| Всего | В т.ч. на очередной финансовый год | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** | | | | | | | | |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 12129,35 | | 2890,27 |
| 1.2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2018 | 2021 | 1091,19 | | 324,67\* |
| 1.2.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 827,11 | | 241,00\* |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»** | | | | | | | | |
| **2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на разработку и проверку ПСД по ремонту дорог, строительный контроль | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018 | 2018 | 33,21 | | **33,21** |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Зеленая-Набережная (от ул.Калинина до ул.Хвойная) и ул.Хвойная (от ул.Зеленая Набережная до поворота на б/о "Мечта") | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 1660,34 | | **1660,34** |
| 2.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Калинина (от ул.Строителей до ж.д. 1А) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 255,72 | | **255,72** |
| 2.1.4 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Советской (от ул.Озерная до ул.Кооперативная) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 137,03 | | **137,03** |
| 2.1.5 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Советской (от ул.Пионерская до ж.д. 27) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 399,28 | | **399,28** |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018 | 2021 | 4617,52 | | **99,00** |

\* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2017 году:

- по строке 1.2.1 в размере 61,95 тыс.руб.;

- по строке 1.2.2. в размере 41,88 тыс.руб.