**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2019 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2019 г | Израсходовано за 2019г |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 3658,85 | 3012,09 |
| 1.2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** |
| 1.2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2018 | 2021 | 535,94 | 262,72 |
| 1.2.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 406,21 | 199,12 |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»** |
| **2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним** |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2019 | 2019 | 1000,82 | **1000,82** |
| 2.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новая в г.п.Будогощь  | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2019 | 2019 | 200,50 | **200,50** |
| 2.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Строителей в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2019 | 2019 | 871,05 | **871,05** |
| 2.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2019 | 2019 | 654,78 | **654,78** |
| 2.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новоселов в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2019 | 2019 | 277,71 | **277,71** |
| 2.1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Железнодорожная от дома №7 до дома №10 в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2019 | 2019 | 908,59 | **908,59** |
| 2.1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская от дома №9 до ул.Озерная в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2019 | 2019 | 639,36 | **636,16** |
| **Подпрограмма 3 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| **3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 3.1.1 | Разработка проекта подъездной дороги к жилому дому по ул. Боровая г.п. Будогошь, в рамках мероприятия, направленные на соблюдение условий участия в региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»  | Администрация Будогощского городского поселения | Увеличение автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018 | 2021 | 641,55 | **0,00** |