**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения»**

 **за 1-е полугодие 2016 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2016 год | Израсходовано за 1-е полугодие 2016 г |
| 1 | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Содержание и благоустройство мест захоронений |
| 1.1. | Содержание и благоустройство гражданских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание гражданских захоронений в соответствии с требованием законодательства | 2016 | 2018 | 276,278\* | 30,416 |
| 1.2. | Содержание и благоустройство воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание воинских и братских захоронений в соответствии с требованием законодательства | 2016 | 2018 | 165,000 | 59,000 |
| **2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов)** |
| 2.1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов, мусора, в том числе крупногабаритного | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие КГМ | 2016  | 2018  | 1003,260 | 224,300 |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие несанкционированных свалок | 2016 | 2018 | 1588,561 | 215,755 |
| 3. Организация благоустройства территории поселка |
| 3.1 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселка | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | 2016 | 2018 | 1397,880\*\* | 322,837 |
| 3.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий по благоустройству территории | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | 2016 | 2016 | 127,350 | - |
| 4. **Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населения** |
| 4.1 | Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского | Администрация Будогощского городского поселения | Обследование 160 га земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского. | 2016  | 2016  | 47,275 | - |
| 4.2 | Информационно-разъяснительная работа по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Будогощского городского поселения | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации budogoschskoe.ru, на информационных стендах – 4ед. ежегодно | 2016  | 2018  | 0,00 | 0,00 |

\* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015г в размере 104,768 тыс.рублей

\* \*- в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015г в размере 257,280 тыс.рублей