РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07 апреля 2014 г. № 43

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Будогощского городского поселения

Киришского муниципального района

Ленинградской области

к осенне-зимнему сезону 2014-2015гг.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 19.06.2008г № 177 « Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», с целью подготовки жилищно-коммунального хозяйства Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнему сезону 2014-2015гг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2014-2015гг., (приложение 1;1.1;1.2).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение 2).
3. Утвердить график проведения заседаний межведомственной комиссии (приложение3.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Будогощского городского поселения А.В.Брагина.

Глава администрации И.Е.Резинкин

Разослано: в дело, прокуратуру, А.В.Брагину., членам комиссии – 5, администрация КМР.

Приложение 2

к постановлению

от 07.04.2014г №43

**Состав**

межведомственной комиссии по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и тепливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2014-2015гг.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации - А.В.Брагин

Заместитель председателя комиссии:

Специалист администрации – А.В.Дымпер

Члены комиссии:

Директор МП «ККП г.п.Будогощь» - С.С.Ефименко

Главный инженер МП «ККП г.п.Будогощь» - К.Н.Гудков

Специалист администрации – Е.Г.Панфилова

Начальник котельных – Л.А.Лосев (по требованию)

Начальник Будогощского участка МП «УВКХ» - Н.В.Беляев (по требованию).

Приложение 3

к постановлению

от 07.04.2014г №43

**График**

проведения заседаний межведомственной комиссии по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и тепливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2014-2015гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата проведения заседания** | **Ответственный за организацию проведения** | **Примечание** |
| 1 | 26.06.2014г. | А.В.Брагин |  |
| 2 | 25.07.2014г. | А.В.Брагин |  |
| 3 | 22.08.2014г. | А.В.Брагин |  |
| 4 | 11.09.2014г. | А.В.Брагин |  |
| 5 | 10.10.2014г. | А.В.Брагин |  |

Приложение 1.1

к постановлению

от 07.04.2014 г. №43

План

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе

в осенне-зимнем сезоне 2014-2015гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Вид ремонта** | **Объем** | **Адрес** | **Срок** |
| Устройство огнезащиты | Текущий ремонт | 830 м.кв. | Боровая 4 | Апрель – ноябрь |
| 698 м.кв. | Кооперативная 6 |
| 499 м.кв. | Кооперативная 12 |
| 269 м.кв. | Заводская 85 |
| 269 м.кв. | Заводская 83 |
| 469 м.кв. | Кооперативная 8 |
| 376 м.кв. | Кооперативная 29 |
| 239 м.кв. | Кооперативная 28 |
| Ремонт кровли | Текущий ремонт | 2 трубы и стропила | Комсомольская 28 | Апрель - сентябрь |
| Шифер местами | Советская 37 а |
| Советская 75 а |
| Советская 117 |
| Советская 111 |
| Советская 93 |
| Советская 113 |
| Боровая 10 |
| Советская 75 б |
| Советская 109 |
| Оштукатуривание стен 4 м.кв. | Заводская 96 |
| Утепление вент систем через перекрытие | Советская 111 |
| Ремонт швов | Текущий ремонт | Вертикальные швы | Советская 75 а | Май-сентябрь |
| Советская 75 б |
| Советская 89 |
| Советская 109 |
| Советская 115 |
| Боровая 10 |
| Советская 113 |
| Укрепление кладки верха стены, герметизация. | Советская 35 |
| Замена канализационных труб в подвале с выпуском до колодца | текущий |  | Советская 48 | Май-июль |
|  | От стояков до выпуска из подвала | Советская 48а |
|  |  | Заводская 94 |
| Косметический ремонт подъездов | текущий |  | Советская 111 1,2,3 подъезды | Май-сентябрь |
|  | Советская 109 1,2,3 подъезды |
|  | Заводская 94 1,2,3 подъезды |
|  | Советская 48 1 подъезд |
| Ремонт балконных козырьков | текущий |  | Советская 117 кв.9 | Апрель-июнь |
|  | Советская 115 кв.9 |
|  | Советская 113 кв.12 |
|  | Заводская 96 кв.21 |
|  | Советская 117 кв.12 |
|  | Советская 115 кв.12,21,23 |
| Установка дроссельных устройств |  |  | Многоквартирные жилые дома | Апрель-сентябрь |