РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21 мая 2018 года          № 55

[О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Будогощского городского поселения

Киришского муниципального района

Ленинградской области

к осенне-зимнему сезону 2018-2019г.г.]

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 « Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», с целью подготовки жилищно-коммунального хозяйства Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнему сезону 2018-2019г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 гг.  (приложение 1).

- Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение 2).

- Утвердить график проведения заседаний межведомственной комиссии (приложение 3).

- Утвердить  программу проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 г.г., осуществления мониторинга  работы системы теплоснабжения приложение 4).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации						              А.В.Брагин

Разослано: в дело, прокуратуру, Брагину А.В., членам комиссии – 5, администрация КМР.

Приложение 1

к постановлению

от 21.05.2018 г. №55

План

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе

в осенне-зимнем сезоне 2018-2019гг.

| Наименование работ | Объём | Адрес | Срок исполн. | Отм. о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Огнезащита деревянных конструкций обрешеток и несущих элементов | 636м² 665 м² 480 м² 354 м² | Заводская 92 Заводская 81 Заводская 79 Заводская 87 | при + темпер. |  |
| крыш |  |  |  |  |
| 2.Ремонт мягких | выборочно над квартирами | Советская 83-11,12,17,18 Советская 81-5 Советская 85-6,17 | май- |  |
|  |  | Советская 93-25,26 Советская 48-8 Учительская 2-13 | -август |  |
| кровель | кромки кровель | Советская 89 кв.4,5,6 |  |  |
| 3.Ремонт балконных |  | Советская 75б-9 | август |  |
| козырьков |  | Боровая 11-17 |  |  |
| 4.Ремонт ж/б кровель | выборочно над квартирами | Советская 109-26 Советская 111-7 Советская 113-23,24 Советская 115-35 Советская 117-11 Заводская 96-9,22 Боровая 11-8,27 | май – сентябрь |  |
| 4а Ремонт примыканий в техническом этаже | выборочно над квартирами | Советская 75а-27 | май- октябрь |  |
| 5.Ремонт шиферных кровель | выборочн. рем. кровли – скат напротив Керосинки» | Советская 9 | апрель- |  |
|  | заделка трещин по свесу листов шифера | Заводская 92-14 | - август |  |
| 6.Ремонт балкона |  | Советская 111-20,23 |  |  |
| 7.Герметизация |  | Советская 75а-4,9,21 | май- |  |
|  | угол балк и кух | Советская 75б-9,32 |  |  |
| межпанельных швов |  | Советская 48-3 |  |  |
|  |  | Советская 115-10,32,36 |  |  |
|  |  | Советская 117-23 |  |  |
|  |  | Советская 111-20 |  |  |
|  |  | Советская 113-15,18,24 |  |  |
|  |  | Заводская 96-9,13,17,21,22 | -сентябрь |  |
| 8.Ремонт общедомовой канализации |  |  |  |  |
| 9.Промывка канализационных сетей |  | ул.Боровая; ул.Заводская; Советская 48,48а; Учительская 2,4 | в течение года |  |
| 10.Очистка подвалов |  | ул.Советская, ул.Заводская |  |  |
| 11.Очистка кровель |  | ул.Советская ул.Заводская |  |  |
| 12.Косметика подъездов |  | Кооперативная 8 Заводская 77 | май- |  |
|  |  | Октябрьская 16а | -сентябрь |  |
| 13.Замена запорной арматуры | на стояках отопления и выборочно ГВС (подвал) | Советская 75а – задвижка Боровая 11 | июнь- -август |  |
| 14.Ремонт электроустановок | реконструкция ВРУ | Советская 105 | январь- |  |
|  | реконструкция ВРУ | Советская 95 |  |  |
|  | реконструкция ВРУ | Кооперативная 6 | декабрь |  |
| 15.Ремонт общедомов. электрооборудования | Ремонт межэтажных щитов | Кооперативная 6 | март- |  |
|  | замена ввода в квартиру (от межэт. щита до счетчика) | Строителей 19 - 1 | декабрь | вып. |
| 16.Ремонт фасадов | оштукатуривание стен, восстан. кладочных швов герм. стен. панелей | Советская 48-3 Советская 115-10 Советская 75а-32 | июль- сентябрь |  |
| 17. Ремонт отмостки, цоколя | выборочно | Боровая 4 Советская 48-3 Кооперативная 12 | июнь-август |  |
| 18. Ремонт горловин, крышек выгребных ям | 4шт. 1шт. | Строителей 19 Кооперативная 6 | июнь-август |  |
| 19.Прочистка печных труб |  | Кооперативная 7,10,29 Комсомольская 28 Строителей 19 Советская 37а По заявкам | апрель- сентябрь |  |
| 20. Ремонт печных труб | Кладка, оштук. 12шт 12шт 10шт 8шт 10шт | Кооперативная 5 Комсомольская 28 Советская 37а Кооперативная 29 Октябрьская 16а | май- сентябрь |  |
| 21.Ограждения входов в подвал | устранение деформации стенки | Советская 81 | в теч.лета |  |
| 22.Замена входных стальн. дверей |  | Советская 91 Советская 94 | в теч.лета |  |
| 23.Ремонт трубы, отводящей осадки с кровли |  | Советская 113-2-й подъезд |  |  |
| 24. Экспертиза кровель | 320м.кв. 464,500 м.кв. | Советская 9, Кооперативная 5,7 |  |  |

Приложение 2

к постановлению

от  21.05.2018 г. №55

Состав

межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2018-2019гг.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации - А.В.Брагин

Заместитель председателя комиссии:

Специалист 2 категории администрации – М.В.Несмелова

Члены комиссии:

Директор МП «ККП г.п.Будогощь» - С.С.Ефименко

Специалист администрации – Е.Г.Панфилова

Начальник котельных – Л.А.Лосев (по требованию)

Начальник Будогощского участка МП «УВКХ» - Н.В.Беляев (по требованию).

Приложение 3

к постановлению

от 21.05.2018 г. №55

График

проведения заседаний межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2018-2019гг.

| № п/п | Дата проведения заседания | Ответственный за организацию проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.06.2018г. | А.В.Брагин |  |
| 2 | 25.07.2018г. | А.В.Брагин |  |
| 3 | 22.08.2018г. | А.В.Брагин |  |
| 4 | 11.09.2018г. | А.В.Брагин |  |
| 5 | 10.10.2018г. | А.В.Брагин |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Будогощского городского поселения

Киришского муниципального района

Ленинградской области

от  21.05.2018 № 55

ПРОГРАММА

проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 гг. и осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения

- Сроки проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла.

- Проверка готовности теплоснабжающих организаций:

  - Котельная ПНИ – по мере готовности, но до 14.10.2018 г.

  - Котельная школьная – по мере готовности, но до 14.10.2018 г.

  - Котельная Больницы  – по мере готовности, но до  14.10.2018 г.

  - Котельная по ул.Кооперативная д.8 – по мере готовности, но до  14.10.2018 г.

  - Тепловые сети протяженностью: от котельной ПНИ – 4,52 км; от котельной больницы – 1,53 км; от котельной школы – 1,15 км, до 14.10.2018г

- Проверка готовности потребителей тепла по мере готовности, но до 15.09.2018 г.

- Советская 117;

- Советская 115;

- Советская 113;

- Советская 111;

- Советская 109;

- Советская 107;

- Советская 105;

- Советская 103;

- Советская 95;

- Советская 93;

- Советская 91;

- Советская 89;

- Советская 85;

- Советская 83;

- Советская 81;

- Советская 75а;

- Советская 75б;

- Советская 48;

- Советская 48а;

- Учительская 2;

- Боровая 11;

- Боровая 10;

- Боровая  6;

- Боровая 4;

- Боровая 1;

- Заводская 96;

- Заводская 94;

- Заводская 92;

- Заводская 85;

- Заводская 83;

- Заводская 81;

- Заводская 79;

- Заводская 77;

- Кооперативная 8.

- Советская 16/2 корп.2

- Советская 16/2 корп.3

- Советская 16/2 корп.4

- Кирпичная 9

- Кирпичная 7

- Кирпичная 4

- Кирпичная 11

- Кооперативная 5

- Кооперативная 6

- Кооперативная 7

- Кооперативная 10

- Кооперативная 11

- Кооперативная 12

- Кооперативная 14

- Кооперативная 15

- Кооперативная 28

- Кооперативная 29

- Комсомольская 2

- Комсомольская 28

- Кирова 8

- Кирова 17

- Делегатская 1

- Делегатская 3

- Делегатская 3а

- Исполкомовская 12

- Исполкомовская 21

- Исполкомовская 29

- Исполкомовская 35

- Исполкомовская 4

- Исполкомовская 7

- Исполкомовская 8а

- Исполкомовская 14

- Исполкомовская 9

- Первомайская 15

- Первомайская 24

- Первомайская 41

- Первомайская 65

- Первомайская 75

- Первомайская 30а

- Первомайская 22

- Строителей 12

- Строителей 19

- Строителей 13

- Школьная 32

- Школьная 41/3

- Школьная 41/2

- Зеленая Набережная 30

- Октябрьская 109

- Октябрьская 16а

- Октябрьская 19

- Октябрьская 3

- Гоголя 18

- Гоголя19

- Гоголя20

- Гоголя 21

- Гоголя 22

- Гоголя22а

- Советская 9

- Советская 39

- Советская 37а

- Советская 35

- Советская 21

- Советская 23

- Железнодорожная 10

- Железнодорожная 11а

- Железнодорожная 12

- Железнодорожная 14

- Железнодорожная 16

- Железнодорожная 17

- Железнодорожная 21

- Железнодорожная 24

- Железнодорожная 25

- Железнодорожная 3

- Железнодорожная 4

- Железнодорожная 6

- Железнодорожная 7

- Железнодорожная 9

- Заводская 1

- Озерная 2

- МОУ «Будогощская СОШ»

- МАУДО «Киришская детская школа искусств»

- МДОУ «Детский сад №12»

- ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат»

119. СПК «Будогощь»

120. ООО «Юниор»

121. ООО «Финэкс»

122.  Будогощский участок Киришского ДРСУ

123. Администрация МО Будогощское городское поселение

124.  ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница»

- Проведение проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепла.

- При проведении проверки теплоснабжающих организаций проверяется:

А. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

Б. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

В. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

Г. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

  - соблюдение водно-химического режима;

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

  - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

  - отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

  - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

- При проведении проверки потребителей тепла проверяется:

  - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными  критериями;

- С целью осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения,  МП «ККП г.п.Будогощь»:

  - В зимний период, ежедневно осуществлять контроль за состоянием и работой системы теплоснабжения.

  - При возникновении инцидентов, аварий, ухудшения технического состояния инженерного оборудования тепловых сетей и (или) внутридомовых сетей сообщать незамедлительно главе администрации поселения.

Администрация поселения не реже одного раза в месяц проводит выборочный осмотр состояния инженерных сетей и оборудования системы теплоснабжения потребителей г.п.Будогощь.