Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО Будогощское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области за 2014 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результаты достигнутые за отчетный период | Перечень мероприятий выполненных (не выполненных) | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, руб. | Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу | Иная информация |
| 1 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2010-2014годы»  | Экономия бюджетных средств за счет уменьшения эл.потребления энергосберегающими светильниками.(установлено 6 шт. с мощностью – 80Вт., аналог ДРЛ с мощностью 250 Вт; (250Вт-80Вт)х6шт.=1020 Вт./час. | Установлены энергосберегающие светильники – 6 шт. | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали.. | 132750,0 | Изменения в программу не вносились |  |
| 2 | МП «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014 год  | За отчетный период дороги содержались в удовлетворительном состоянии, без жалоб и замечаний. | Содержание дорог на территории поселения. | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 1494000,0 | Постановление от 03.04.2014г№39 |  |
| 3 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Произведен ремонт дорог в г.п.Будогощь | Ремонт дорог | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 513617,0 | Постановление от 03.04.2014г№39, от 24.04.2014г№ 54,от 24.10.2014г№ 111 |  |
| 4 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Разрабатывается схема дислокации дорожных знаков. | В стадии выполнения - разработка схемы дислокации дорожных знаков МО Будогощское городское поселение. | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 479500,0 | Изменения в программу не вносились |  |
| 5 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Устранено аварийное состояние дороги с предотвращением возможных дорожно-транспортных происшествий  | Выполнен ремонт дороги в г.п.Будогощь | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 3040904,48 | Изменения в программу не вносились |  |
| 6 | МП «Развитие части территорий муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»  | Выделены финансовые средства из бюджета ЛО на проведение ремонтных работ автомобильных дорог | Произведен ремонт дорог в деревнях поселения  | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 126420,07 | Постановление от 03.04.2014г№39, от 27.06.20144г № 74 | Софинансирование  |
| 7 | МП «Развитие части территорий муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»  | Улучшено техническое состояние автомобильных дорог в деревнях поселения. | Произведен ремонт автомобильных дорог в деревнях поселения | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 2401960,0 | Постановление от 27.06.20144г № 74 |  |
| 8 | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»  |  | Изготовление буклетов и брошюр не производилось из-за отсутствия изготовителя на территории поселения. | Отсутствие на территории поселения изготовителя продукции. Минимальный тираж производителей в г.Санкт-Петербурге не отвечает возможностям бюджета поселения. |  | Изменения в программу не вносились | Не использованные фин.средства 3000,0руб.  |
| 9 | МП«Обеспечение населения Будогощского городского поселения КМР ЛО питьевой водой на 2013-2016 годы»  |  | Подсчет запасов подземных вод | Конкурс не состоялся из-за низкой стоимости на запрашиваемые работы заказчиком |  | Постановление от 31.07.2014г № 80 | Не использованы фин.средства 300000,0 руб. |
| 10 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Выделены финансовые средства из бюджета ЛО на проведение ремонтных работ автомобильных дорог | Произведен ремонт дорог в поселении | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 83296,71 | Постановление от 03.04.2014г№39, от 26.06.2014г № 69 | Софинансирование  |
| 11 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Выделены финансовые средства из бюджета ЛО на проведение ремонтных работ автомобильных дорог | Произведен ремонт дворовых территорий МКД и проездов | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 44894,0 | Постановление от 03.04.2014г№39, от 26.06.2014г № 69 | Софинансирование  |
| 12 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Улучшено техническое состояние автомобильных дорог в деревнях поселения | Произведен ремонт дворовых территорий МКД и проездов | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 852976,71 | Постановление от 26.06.2014г № 69 |  |
| 13 | МП «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2013-2016 годы»  | Улучшено техническое состояние автомобильных дорог в деревнях поселения | Произведен ремонт дворовых территорий МКД и проездов | На ход реализации программы воздействие факторы не оказывали. | 343091,93 | Постановление от 26.06.2014г № 69 |  |