Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2018 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения**

**Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий**

**("дорожной карты") по достижению целевых показателей**

**результативности использования субсидии мероприятий**

**("Дорожная карта") по достижению целевых показателей**

**результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Устройство контейнерных площадок |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 2 квартал 2018 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 1.2. | Проведение работ по устройству контейнерных площадок в деревнях Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Половинник, Лашино, Луг | В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г | Подрядная организация | Обеспечение возможности сбора и вывоза ТБО в деревнях Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Половинник, Лашино, Луг |  Контракт не заключен |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с условиями муниципального контракта | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Контракт не заключен |
| 2 | Закупка и установка дополнительных элементов на детской площадке |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 3 квартал 2018 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 2.2. | Проведение работ по закупке и установке дополнительных элементов на детской площадке в дер.Могилево ул.Старинка | В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г | Подрядная организация | Улучшение благоустройства в дер.Могилево ул.Старинка | Контракт не заключен |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с условиями муниципального контракта | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Контракт не заключен |
| 3. | Чистка пожарного водоема |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 3 квартал 2018 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 3.2. | Проведение работ по чистке пожарного водоема в дер.Званка | В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г | Подрядная организация | Приведение пожарного водоема в дер.Званка в соответствие с действующими нормами | Контракт не заключен |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с условиями муниципального контракта | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Контракт не заключен |
| 4. | Ремонт дорог в деревнях |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 3 квартал 2018 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 4.2. | Проведение работ по ремонту дорог в деревнях Кукуй по ул.Октябрьская; дер.Званка (засыпка ям); дер.Кровино Сельцо по ул.Восточная по ул.Центральная; дер.Луг по ул.Ручейная; дер.Крапивно по ул.Центральная (при въезде в деревню); дер.Лашино ул.Центральная | В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного покрытия дорог | Контракт не заключен |
| 4.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с условиями муниципального контракта | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Контракт не заключен |
| 5. | Ремонт колодцев в деревнях |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 2 квартал 2018 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 5.2. | Проведение работ ремонту колодцев в деревнях Могилево, Гремячево, Крапивно, Луг, Клинково | В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г. | Подрядная организация | Обеспечение водоснабжения населения в деревнях Могилево и Гремячево | Контракт не заключен |
| 5.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с условиями муниципального контракта | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Контракт не заключен |
| 6. | Чистка колодцев в деревнях |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение двух месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. 2 квартал 2018 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 6.2. | Проведение работ чистке колодцев в деревнях Кровино Сельцо - 2шт., Луг - 5 шт., Новая - 2 шт., Отрада - 2 шт., Дорожницы - 1 шт., Крапивно - 3 шт., Лашино - 6 шт., Половинник - 2 шт., Солоницы - 3 шт., Среднее Село - 7 шт., Гремячево - 10 шт., Яшкино - 5 шт., Авдетово - 3 шт., Бестоголово - 4 шт., Градоша - 2 шт., Дидлово - 1 шт., Званка - 3 шт., Змеева Новинка - 2 шт., Клинково - 3 шт., Красная Горка - 1 шт., Крестцы - 2 шт., Могилево - 4 шт., Рахово - 2 шт., Смолино - 3 шт., Кукуй - 8 шт.  | В соответствии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.10.2018г. | Подрядная организация | Обеспечение водоснабжения населения в деревнях поселения | Контракт не заключен |
| 6.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с условиями муниципального контракта | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Контракт не заключен |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После выполнение работ, в соответствии с муниципальным контрактом | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Выполнение запланированных муниципальной программой мероприятий в полном объеме |  Контракт не заключен |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с комитетом. |  Подготовлен квартальный отчет на 01.04.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур, при корректировке местного бюджета | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Эффективное использование бюджетных средств |  Контракт не заключен |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Резинкин И.Е./МП |