**Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2019 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала** **реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** |
|
| **Запланировано на 2019 г** | **Израсходовано за 2019 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Мероприятие Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией** |
| **1** | **Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией** |
| 1.1 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | 2018 | 2021 | 5135,29 | **4776,34** |
| **2** | **Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения** |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2018 | 2021 | 4378,41 | **4378,41** |
| 2.2 | Инженерные изыскания для проекта реконструкции котельной Больницы в г.п. Будогощь, в рамках мероприятия, направленные на соблюдение условий участия в региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2019 | 2021 | 233,00 | **233,00** |
| 2.3 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2019 | 2019 | 1441,00 | **1441,00** |
| **3** | **Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения** |
| 3.1 | Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2018 | 2021 | 360,61 | **337,79** |
| 3.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2019 | 2019 | 2609,25 | **0,00** |
| 3.3 | Ремонт участка водопровода по ул. Октябрьская от дома № 63 до дома № 71, г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2018 | 2018 | 0,00 | **0,00** |
| **4** | **Увеличение производительности водообеспечения населения** |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление производительности существующих скважин | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | 2018 | 2021 | 0,00 | **0,00** |
| 4.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения  | 2018 | 2018 | 0,00 | **0,00** |
| **5** | **Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов** |
| 5.1 | Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Приведение в нормативное состояние приборов учета | 2018 | 2021 | 0,00 | **0,00** |
| **6** | **Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение** |
| 6.1 | Строительство объектов (сетей) газоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение природным газом всех категорий потребителей поселения | 2019 | 2021 | 399,30 | **0,00** |