**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

**за 9 месяцев 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала**  **реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | |
|
| **Запланировано на 2016 год** | **Израсходовано за**  **9 месяцев 2016 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ | Администрация Будогощского городского поселения | Планирование проведения конкурсных процедур на реконструкцию котельной ПНИ | 2015 | 2016 | 168,90\* | - |
| **2** | **Мероприятие Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией** | | | | | | |
| 2.1 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | **2016** | **2018** | 5386,01 | **3468,11** |
| 2.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы электрических сетей | **2016** | **2016** | 637,00 | **637,00** |
| **3** | **Мероприятие Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения** | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | **2016** | **2018** | 2658,82 | **1611,79** |
| **4** | **Мероприятие Обеспечение качественной питьевой водой из нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды)** | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из нецентрализованных источников | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | **2016** | **2018** | 2256,11 | **1953,45** |
| 4.2 | Проведение государственных экспертиз отчета по оценке запасов подземных вод | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | **2016** | **2016** | 40,00 | **40,00** |
| **5** | **Мероприятие Увеличение производительности водообеспечения населения** | | | | | | |
| 5.1 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление производительности существующих скважин | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | **2016** | **2018** | 299,17 | **277,05** |
| **6** | **Мероприятие Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| 6.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | **2016** | **2016** | 110,00 | **110,00** |
| 6.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | **2016** | **2016** | 240,00 | **-** |
| 6.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | **2016** | **2016** | 3738,53 | **987,82** |
| **7** | **Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилом фонде** | | | | | | |
| 7.1 | Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Приведение в нормативное состояние приборов учета | **2016** | **2016** | 154,25 | **-** |

\* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015г в размере 168,90 тыс.рублей