**Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала**  **реализации** | | **Год окончания реализации** | | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | |
|
| **Запланировано на 2018 г** | | **Израсходовано за 2018 г** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **1** | **Мероприятие Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | | 2018 | | 2021 | | 6400,15 | | **6102,58** | |
| **2** | **Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | | 2018 | | 2021 | | 1462,63 | | **1438,33** | |
| 2.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | | 2018 | | 2018 | | 6365,67 | | **6365,67** | |
| **3** | **Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | | 2018 | | 2021 | | 81,52 | | **69,06** | |
| 3.2 | Ремонт участка водопровода по ул. Октябрьская от дома № 63 до дома № 71, г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | | 2018 | | 2018 | | 3245,45 | | **1953,77** | |
| 3.3 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | | 2018 | | 2018 | | 499,11 | | **486,53** | |
| **4** | **Увеличение производительности водообеспечения населения** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление производительности существующих скважин | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | | 2018 | | 2021 | | 0,00 | | **0,00** | |
| 4.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | | 2018 | | 2018 | | 81,00 | | **81,00** | |
| **5** | **Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Приведение в нормативное состояние приборов учета | | 2018 | | 2021 | | 44,00 | | **44,00** | |