РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18 апреля 2022 года № 31-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2021 года 218-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год» |

Внести изменения в распоряжение от 29.12.2021 года № 218-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год»:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

от 18.04.2022г №31-р

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2022 год |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области"** | | | **2018-2024 гг** | **3936,88** |
| **Проектная часть** | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | | | 2018-2024 гг | 252,11 |
| Подмероприятие 1.1. «Капитальный ремонт и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018-2024 гг | 252,11 |
| **Процессная часть** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности " | | | 2018-2024 гг | 3684,77 |
| Подмероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018-2024 гг | 3084,77 |
| Подмероприятие 1.2. «Актуализация схемы дорожного движения» | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018-2024 гг | 600,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения" | | | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Подмероприятие 2.1. «Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения» | Администрация Будогощского городского поселения | Оформленные технические планы и кадастровые паспорта на дороги местного значения в границах поселения | 2018-2024 гг | 0,00 |