

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26 сентября 2022 года № 143-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2021 г № 220-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год» |

Внести изменения в распоряжение от 29.12.2021 года № 220-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год»:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

От 26.09.2022г № 143-р

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2022 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | **2018-2024 гг** | **9739,18** |
| **Проектная часть** | | | | |
| Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | | | 2018-2024 гг | 1087,92 |
| Подмероприятие 1.1. «Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"» | Администрация Будогощского городского поселения | Строительство объектов (сетей) газоснабжения | 2018-2024 гг | 1087,92 |
| Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов | | | 2018-2024 гг | 3200,00 |
| Подмероприятие 1.2. «Мероприятия по реконструкции объектов» | Администрация Будогощского городского поселения | Реконструкция котельной ПНИ | 2018-2024 гг | 3200,00 |
| **Процессная часть** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | 2018-2024 гг | 5251,31 |
| Подмероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий | 2018-2024 гг | 429,34 |
| Подмероприятие 1.2. «Электроснабжение уличного освещения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий | 2018-2024 гг | 3076,97 |
| Подмероприятие 1.3. «Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2018-2024 гг | 1745,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Водоснабжение и водоотведение" | | | 2018-2024 гг | 199,95 |
| Подмероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения» | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | 2018-2024 гг | 199,95 |