Приложение 2

к муниципальной программе муниципального

образования Будогощшское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской

Области «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Будогощшское

городское поселение Киришского муниципального

района Ленинградской области на 2015 – 2018гг.»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  за реализацию | Год | | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| начала реализации | окончания реализации |
| **1** | **« Водоснабжение и водоотведение на территории МО Будогощское городскоге**  **поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »** |  | **2015** | **2018** |  |  |
| 1.1 | Ремонт системы водоснабжения и канализации, источников водоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства.  Снижение качества предоставляемых услуг. | Соблюдение норм действующего законодательства |
| 1.2 | Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 | 2016 |
| 1.3 | Бурение скважин | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 | 2016 |
| 1,4 | Предпроектное обследование очистных сооружений | Администрация Будогощского городского поселения | 2015 | 2016 |
| **2** | «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Будогощское городскоге поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |  | **2015** | **2018** |  |  |
| 2.1 | Организация работы освещения в том числе уличного и обслуживание линий электропередач | Администрация Будогощского городского  поселения | 2016 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Соблюдение норм законодательства. Сокращение энергопотребления . |
| **3** | **«Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения, бань на территории МО Будогощское городскоге поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |  | **2015** | **2018** |  |  |
| 3.1 | Ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация Будогощского городского  поселения | 2015 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. | Соблюдение действующего законодательства.Улучшение качества коммунальных услуг населения,Экономия энергии. |
| 3.2 | Ремонт котельных поселения | Администрация Будогощского городского  поселения | 2018 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства | Соблюдение действующего законодательства.Улучшение качества коммунальных услуг населения,Экономия энергии. |

Приложение 3

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| Меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы не применяются | | | | |

Приложение 4

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Базовый период  (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **1** | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт системы водоснабжения и канализации, источников водоснабжения | Условный ремонт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированного | % | 18,2 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 1.2 | Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие лицензии | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Бурение скважин |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин | шт. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Пред проектное обследование очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение по обследованию | шт. |  | 1 |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы освещения в том числе уличного и обслуживание линий электропередач |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение удельных показателей энергопотребления за счет автоматического регулирования подачи эл.энергии под погодные условия Ремонт системы отсвещения | % | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **3** | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированного | % | 30 | 60 | 80 | 100 |  |
| 3.2 | Ремонт котельных поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатель (индикатор)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированного | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Приложение №5

**Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мер | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета Киришского городского поселения (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета Киришского городского поселения за счет применения мер муниципального регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| Оценка применения мер муниципального регулирования не используется | | | | |

Приложение №6

**Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Времен-ные характе-ристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | Объект наблюдения5 | Охват совокуп-ности6 |
| 1 | Доля муниципальных зданий, оборудованных приборами учета тепловой энергии | % | Показывает долю муниципальных зданий, оборудованных приборами учета тепловой энергии | Показатель за период | ***P = Pпу / Pо\*100*** | Pо – число муниципальных зданий, всего.  Pпу – число муниципальных зданий с приборами учета тепловой энергии. | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | АдминистрацияМуниципальногообразования, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 2 | Сокращение удельных показателей энергопотребления  за счет автоматического регулирования подачи тепла под погодные условия | % | Показывает, на сколько сократилось энергопотребление за счет установки АИТП или реконструкции ТП в АИТП с погодным регулированием подачи тепла | Показатель за период | ***Э = (Эбп – Эоп) \* 100 Эбп*** | Эбп – потребленная энергия базового периода,  Эоп – потребленная энергия отчетного периода | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | АдминистрацияМуниципальногообразования, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 3 | Снижение затрат на электроэнергию за счет снижения ее потребления | % | Показывает экономию потребления электроэнергии после замены системы освещения и(или) установки энергосберегающих ламп | Показатель за период | ***P = n\*12,5\*100***  ***m\*100*** | n – количество новых ламп(светильников), шт.  12,5 – среднее потребление электроэнергии одной энергосберегающей лампой (светильником), Вт  m – общее число ламп (светильников), подлежащих замене, шт.  100 - потребление электро-энергии одной лампой нака-ливания (светильником), Вт | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | АдминистрацияМуниципальногообразования, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 4 | Сокращение теплопотерь через окна в результате замены их на современные «стеклопакеты» | % | Показывает снижение теплопотерь за счет улучшения тепловых характеристик современных «стеклопакетов» по сравнению с окнами старого образца | Показатель за период | ***Q = \*0,4*** | Р1, Pn – число установленных окон, шт.  Ро – число окон, подлежащих замене, шт.  0,4 % - снижение теплопотерь через окна после установки новых | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | АдминистрацияМуниципальногообразования, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 5 | Снижение количества отключений электроприборов в год | % | Показывает снижение отключений электро-приборов в резуль-тате проведения ремонта сетей электроснабжения | Показатель за период | ***H = \*100*** | m – аварийное число отключений электроприборов до замены электропроводки,  n - аварийное число отключений электроприборов после замены электропроводки | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | АдминистрацияМуниципальногообразования, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 6 | Доля отремонтирован-  ных сетей водоснаб-  жения и водоотведения  по отношению к нуждающимся в замене; | % | Показывает процентное отношение отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения к общей протяженности сетей . требующих замены | ежегодно | ***K***р = ***L***р ***\*100/ L***общ , где:  ***L***общ – общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения  ***L***р – протяженность отремонтированных сетей | ***L***общ | Административная информация | Водовод Кириши-Кусино | сплошное наблюдение |
| 7 | Доля отремонтирован-  ных сооружений водоснабжения и водоотведения, либо источников водоснабжения, коммунальнальной ифраструктуры, котельных по отношению к нуждающимся в ремонте; | % | Показывает процентное отношение отремонтированных сооружений, либо источников, либо котельных к общему их количеству | ежегодно | ***Кс*** = ***Сс \*100/ С***общ , где:  ***С***общ – общее количество  ***Сс*** – количество отремонтированных | ***С***общ | Административная информация | сооружения водоснабжения и водоотведения,источники водоснабжения, котельныи | сплошное наблюдение |

Приложение №7

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинград-ской области | Бюджет МО Будогощское  Городское поселение Киришского муниципаль-ного района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в муниципальном образовании Будогощшское  городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области на 2015 – 2018гг | Администрация  МО Будогощское городское поселение  Киришского МР | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | 16422,150 |  |  | 16422,150 |  |
| **01.01.2016** | **31.12.2016** | **2016** | 12022,815 |  |  | 12022,815 |  |
| **01.01.2017** | **31.12.2017** | **2017** | 11522,815 |  |  | 11522,815 |  |
| **01.01.2018** | **31.12.2018** | **2018** | 11522,815 |  |  | 11522,815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы водоснабжения и канализации, источников водоснабжения | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2018** | **2018** | **5633,500** |  |  | **5633,500** |  |
| **01.01.2015** | **31.12.2018** | **2015** | **633,5** |  |  | **633,5** |  |
| **2016** | **1108,52** |  |  | **1108,52** |  |
| **2017** | **1945,745** |  |  | **1945,745** |  |
| **2018** | **1945,735** |  |  | **1945,735** |  |
| Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2016** | **2016** | **4900,000** |  |  | **4900,000** |  |
| **01.01.2015** | **31.12.2016** | **2015** | **3400,0** |  |  | **3400,0** |  |
| **2016** | **1500,0** |  |  | **1500,0** |  |
| Бурение скважин | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | **500,000** |  |  | **500,000** |  |
| Предпроектное обследование очистных сооружений | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | 300,000 |  |  | 300,000 |  |
| Организация работы освещения в том числе уличного и обслуживание линий электропередач | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2018** | **2018** | 18669,095 |  |  | 18669,095 |  |
| **01.01.2015** | **31.12.2018** | **2015** | 4341,65 |  |  | 4341,65 |  |
| **2016** | 4667,295 |  |  | 4667,295 |  |
| **2017** | 4830,07 |  |  | 4830,07 |  |
| **2018** | 4830,08 |  |  | 4830,08 |  |
| Ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **2015** | 2500,000 |  |  | 2500,000 |  |
| Ремонт котельных поселения | Администрация  МО Будогощское ГП Киришского МР ЛО | **01.01.2015** | **31.12.2018** | **2018** | **18988,000** |  |  | **18988,000** |  |
| **01.01.2015** | **31.12.2018** | **2015** | **4747,0** |  |  | **4747,0** |  |
| **2016** | **4747,0** |  |  | **4747,0** |  |
| **2017** | **4747,0** |  |  | **4747,0** |  |
| **2018** | **4747,0** |  |  | **4747,0** |  |

Приложение №8

**Детальный план-график**

**финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета**

**муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского**

**муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала  реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | График финансирования, тыс. руб. | | | |
| Очередной год реализации | | | |
| Всего | В т. ч. на очередной финансовый год | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л |
| **1** | Ремонт системы водоснабжения и канализации, источников водоснабжения | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения  и водоотведения;  . | **2015** | **2018** | **5633,500** | **633,5** |  | **317,0** | **316,5** |  |
| **2** | Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения, получение лицензии на добычу подземных вод | **2015** | **2016** | **4900,00** | **3400,00** | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** |
| **3** | Бурение скважин | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения | **2015** | **2015** | **500,00** | **500,00** |  | 250,0 | 250,0 |  |
| **4** | Предпроектное обследование очистных сооружений | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Возможность реконструкции и проектирования новых очистных сооружений | **2015** | **2015** | **300,00** | **300,00** |  | 150,0 | 150,0 |  |
| **5** | Организация работы освещения в том числе уличного и обслуживание линий электропередач | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | **2015** | **2018** | **18717,245** | **4389,800** | **1085,40** | **1085,4 0** | **1085,40** | **1133,60** |
| **6** | Ремонт коммунальной инфраструктуры | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры | **2015** | **2015** | **2500,00** | **2500,00** |  | **1250,00** | **1250,00** |  |
| **7** | Ремонт котельных поселения | Админисмтрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | **2015** | **2018** | **18988,00** | **4747,00** |  | **2373,5** | **2373,5** |  |