РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19 декабря 2022 года № 183-р

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2023 год |

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17 (с изменениями):

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации от 29.12.2021 г №219-р (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023г.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

от 19.12.2022 г № 183-р

**Детальный план реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2023 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения»** | | | **2018-2024 гг** | **40958,64** |
| **Процессная часть** | | | | |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | 2018-2024 гг | 39795,00 |
| Подмероприятие 1.1. «Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2018-2024 гг | 39795,00 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Подмероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | Администрация Будогощского городского поселения | Ликвидация угрозы вреда жизни и здоровью граждан | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Подмероприятие 2.2. «Приобретение дополнительных метров жилой площади для участников региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»» | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2018-2024 гг | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | | | 2018-2024 гг | 1012,30 |
| Подмероприятие 1.1. «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда |  | 1012,30 |
| Подмероприятие 1.2. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" | | | 2018-2024 гг | 28,20 |
| Подмероприятие 2.1. «Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Оформление квитанций для уплаты ЖКУ | 2018-2024 гг | 28,20 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов" | | | 2018-2024 гг | 123,14 |
| Подмероприятие 3.1. «Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов, относящихся к муниципальному жилищному фонду, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение качества и условий жизни лиц пожилого возраста и инвалидов, с учетом потребностей | 2018-2024 гг | 123,14 |