Отчет по исполнению муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

за 9 месяцев 2016 г

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2016 год | Израсходовано за 9 месяцев 2016 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт дорог сельских населенных пунктов Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 14.12.2014 №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления». |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог в деревнях | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорог в деревнях | 2015 | 2018 | 2650,000 | 2371,75 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 83-77 по ул.Заводская | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | 2016 | 2016 | 740,62 | 570,44 |
| 2.2 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Исполкомовская | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | 2016 | 2016 | 167,52 | 167,52 |
| 2.3 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул.Школьная | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение проведения ремонта дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения | 2016 | 2016 | 418,09 | 418,09 |