ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименование проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | внебюд-жетных источ-ников * | областного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | внебюд-жетных источников | областного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Ремонт дорог в деревнях Гремячево, Среднее Село, Могилево, Дидлово, Солоницы, Змеева Новинка, Красная Горка Ремонт части дороги ул. Молодежная в д.Могилево | 1955762,87 | 217307,17 | 117603,71 | 1955762,87 | 217307,17 | 117603,71 | 1955762,87 | 217307,17 | 117603,71 | 0,00 |  |  |  | 2173070,04 | 2173070,04 |  | 7244 кв.м. 100% 25 кв.м. 100% |
| Ремонт дороги в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до ул.Центральная) | 214550,43 | 23838,94 | 21366,44 | 214550,43 | 23838,94 | 21366,44 | 214550,43 | 23838,94 | 21366,44 | 0,00 | ООО «ДСК «АВРОРА» | МК №53 от 30.07.2019г | - выполнение работ по ремонту дорог в деревнях Гремячево, Среднее Село, Могилево, Дидлово, Солоницы, Змеева Новинка, Красная Горка | 2162204,69 | 2162204,69 | №1 от 11.10.19г | 7244 кв.м. 100% |
| Ремонт дороги ул.Центральная в д.Гремячево (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома №1) | 242127,58 | 26903,10 | 22729,38 | 242127,58 | 26903,10 | 22729,38 | 242127,58 | 26903,10 | 22729,38 | 0,00 |  |  |  |  |  | №3 от 11.10.19г |  |
| Ремонт дороги ул.Новая в д.Гремячево | 219940,82 | 24437,90 | 17497,88 | 219940,82 | 24437,90 | 17497,88 | 219940,82 | 24437,90 | 17497,88 | 0,00 |  |  |  |  |  | №2 от 11.10.19г |  |
| Ремонт дороги ул.Центральная в д.Среднее Село | 636067,79 | 70674,24 | 24523,00 | 636067,79 | 70674,24 | 24523,00 | 636067,79 | 70674,24 | 24523,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | №9 от 11.10.19г |  |
| Ремонт дороги ул.Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная) в д.Могилево | 205729,27 | 22858,84 | 5681,78 | 205729,27 | 22858,84 | 5681,78 | 205729,27 | 22858,84 | 5681,78 | 0,00 |  |  |  |  |  | №7 от 11.10.19г |  |
| Ремонт участка дороги при въезде в д.Дидлово | 89235,10 | 9915,02 | 3366,98 | 89235,10 | 9915,02 | 3366,98 | 89235,10 | 9915,02 | 3366,98 | 0,00 |  |  |  |  |  | №4 от 11.10.19г |  |
| Ремонт дороги в д.Солоницы | 168967,93 | 18774,24 | 13418,89 | 168967,93 | 18774,24 | 13418,89 | 168967,93 | 18774,24 | 13418,89 | 0,00 |  |  |  |  |  | №8 от 11.10.19г |  |
| Ремонт дороги в д.Змеева Новинка | 134859,80 | 14984,43 | 8598,48 | 134859,80 | 14984,43 | 8598,48 | 134859,80 | 14984,43 | 8598,48 | 0,00 |  |  |  |  |  | №5 от 11.10.19г |  |
| Ремонт участка дороги в д.Красная Горка (замена перепускной трубы) | 34505,33 | 3833,93 | 420,88 | 34505,33 | 3833,93 | 420,88 | 34505,33 | 3833,93 | 420,88 | 0,00 |  |  |  |  |  | №6 от 11.10.19г |  |
| Ремонт части дороги ул.Молодежная в д.Могилево | 9778,82 | 1086,53 | 0,00 | 9778,82 | 1086,53 | 0,00 | 9778,82 | 1086,53 | 0,00 | 0,00 | МП «ККП гп.Будогощь» | МК №81 от 27.11.2019г | - выполнение работ по ремонту части дороги ул.Молодежная в д.Могилево | 10865,35 | 10865,35 | №825 от 30.11.19г | 25 кв.м. 100% |
| 2. Обеспечение пожарной безопасности в деревнях Горятино, Отрада, Крапивно, Кукуй, Лашино, Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы Обеспечение пожарной безопасности в д.Кукуй (установка знаков «пожарный водоем») | 544237,13 | 60470,83 | 10827,67 | 544237,13 | 60470,83 | 10827,67 | 544237,13 | 60470,83 | 10827,67 | 0,00 |  |  |  | 604707,96 | 604707,96 |  |  |
| Чистка пожарного водоема в д.Горятино | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 0,00 | ООО «Армада-Сервис» | МК №55 от 05.08.2019г | - выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в деревнях Горятино, Отрада, Крапивно, Кукуй, Лашино, Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы | 595637,34 | 595637,34 | №1 от 26.08.19г | 25 шт. |
| Чистка пожарного водоема в д.Отрада | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 0,00 |  |  |  |  |  | №2 от 26.08.19г |  |
| Чистка пожарного водоема в д.Крапивно | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 80310,33 | 8923,38 | 1052,18 | 0,00 |  |  |  |  |  | №3 от 26.08.19г |  |
| Чистка пожарного водоема в д.Кукуй | 91027,13 | 10114,13 | 1473,06 | 91027,13 | 10114,13 | 1473,06 | 91027,13 | 10114,13 | 1473,06 | 0,00 |  |  |  |  |  | №4 от 26.08.19г |  |
| Чистка пожарного водоема в д.Лашино | 91027,13 | 10114,13 | 1473,06 | 91027,13 | 10114,13 | 1473,06 | 91027,13 | 10114,13 | 1473,06 | 0,00 |  |  |  |  |  | №5 от 26.08.19г |  |
| Установка знаков «пожарный водоем» в деревнях: Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы; Установка ограничителя ограждения пожарного водоема в д.Градоша, д.Крестцы | 113088,32 | 12565,37 | 4725,01 | 113088,32 | 12565,37 | 4725,01 | 113088,32 | 12565,37 | 4725,01 | 0,00 |  |  |  |  |  | №6 от 26.08.19г |  |
| Обеспечение пожарной безопасности в д.Кукуй (установка знаков «пожарный водоем») | 8163,56 | 907,06 | 0,00 | 8163,56 | 907,06 | 0,00 | 8163,56 | 907,06 | 0,00 | 0,00 | ООО «Армада-Сервис» | МК №80 от 27.11.2019г | -выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в д.Кукуй (установка знаков «пожарный водоем») | 9070,62 | 9070,62 | №1 от 29.11.19г | 2 шт. |
| Итого | 2500000,00 | 277778,00 | 128431,38 | 2500000,00 | 277778,00 | 128431,38 | 2500000,00 | 277778,00 | 128431,38 | 0,00 |  |  |  | 2777778,00 | 2777778,00 |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ И.Е. Резинкин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Г.В. Давидюк |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Богданова Е.В. 8 (81368) 73-440 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Будогощского городского поселения

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог в деревнях Гремячево, Среднее Село, Могилево, Дидлово, Солоницы, Змеева Новинка, Красная Горка Ремонт части дороги ул. Молодежная в д.Могилево | Кв.м. Кв.м. | 7244 25 | 7244 25 |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в деревнях Горятино, Отрада, Крапивно, Кукуй, Лашино, Рахово, Могилево, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Градоша, Крестцы.… Обеспечение пожарной безопасности в д.Кукуй (установка знаков «пожарный водоем») | Шт. Шт. | 25 2 | 25 2 |