**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 1-е полугодие 2019 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** |
|
| **Запланировано на 2019 г** | **Израсходовано за 1-е полугодие 2019 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | ***Подпрограмма 1:*  «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »** |
| 1.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | **2018** | **2021** | 2210,48 | **0,00** |
| 1.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 37,41 | **0,00** |
| 1.1.2 | Ремонт дорог в д.Среднее Село ул.Центральная, в д.Гремячево ул.Центральная (от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома №1), в д.Гремячево ( от дороги Будогощь-Клинково до ул. Центральная), в д.Гремячево ул. Новая, в д.Могилево ул.Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная), в д.Дидлово, в д.Солоницы, в д.Змеева Новинка, в д.Красная Горка | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 2173,07 | **0,00** |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | **2018** | **2021** | 604,71 | **0,00** |
| 1.2.1 | Чистка пожарных водоемов в д.Горятино, в д.Отрада, в д.Крапивно, в д.Кукуй, в д.Лашино | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | **2018** | **2021** | 477,14 | **0,00** |
| 1.2.2 | Установка ограничительных ограждений и указателей для пожарных водоемов в деревнях | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | **2018** | **2021** | 127,57 | **0,00** |
| 1.3 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 1.3.1 | Ремонт и чистка колодцев в деревнях | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 1.4 | Благоустройство территории населенных пунктов | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 1.4.1 | Благоустройство территории населенных пунктов | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства  | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 1.5 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах  | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 1.5.1 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО  | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| **2** | ***Подпрограмма 2:*****«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |
| 2.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | **2018** | **2021** | 529,35 | **494,23** |
| 2.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 13,71 | **0,00** |
| 2.1.2 | Ремонт участка дороги по ул.Школьная (от ж.д.№15А ж.д.№19/6) в гп.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 137,94 | **130,86** |
| 2.1.3 | Ремонт участка дороги по ул.Молодежная (от ул.Новая до ж.д.№18) в гп.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 279,31 | **264,97** |
| 2.1.4 | Ремонт участка дороги по ул.Советская, ул.Горького, ул.Калинина, ул.Железнодорожная, ул.Кооперативная в гп.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 98,40 | **98,40** |
| 2.2 | Благоустройство территории административного центра муниципального образования | **2018** | **2021** | 627,47 | **0,00** |
| 2.2.1 | Спиливание аварийных деревьев по ул.Железнодорожная, Советская, Комсомольская в г.п.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства  | **2019** | **2019** | 108,32 | **0,00** |
| 2.2.2 | Чистка мелиоративной канавы ул.Заводская (от ж.д.71 до ж.д.62) г.п. Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства  | **2019** | **2019** | 353,71 | **0,00** |
| 2.2.3 | Ремонт ливневой канализации по ул.Кооперативная в г.п.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства  | **2019** | **2019** | 165,44 | **0,00** |
| 2.3 | Организация водоснабжения в административном центре | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 2.3.1 | Чистка колодцев | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 2.4 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в административном центре | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |
| 2.4.1 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в административном центре | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО  | **2018** | **2021** | 0,00 | **0,00** |