РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07 мая 2018 года № 133-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2017 года № 475-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2018 год» |

Внести изменения в распоряжение от 29 декабря 2017 года № 475-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2018 год»:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2018 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

**Детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории**

**Будогощского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Всего | В т.ч. на очередной финансовый год |
| 1 | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание гражданских захоронений в соответствии с требованием законодательства | 2018 | 2021 | 2473,56 | 582,50 |
| 2. Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования |
| 2.1 | Содержание и благоустройство воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание воинских и братских захоронений в соответствии с требованием законодательства | 2018 | 2021 | 400,00 | 100,00 |
| 3. Благоустройство территории муниципального образования |
| 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | 2018 | 2021 | 3440,53 | 760,00 |
| 3.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий по благоустройству территории | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | 2018 | 2018 | 777,59 | 777,59 |
| 3.3 | Софинансирование мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (благоустройство площади в поселении) | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | 2018 | 2018 | 660,73 | 660,73 |
| **4. Участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов** |
| 4.1 | Участие в организации сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие КГО | 2018 | 2021 | 6543,61 | 1464,33 |
| 4.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие несанкционированных свалок | 2018 | 2021 | 6925,87 | 1142,68 |
| 4.3 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие КГО, несанкционированных свалок | 2018 | 2018 | 4455,00 | 4455,00 |
| 5. Вывоз умерших граждан из внебюджетных условий |
| 5.1. | Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  | Администрация Будогощского городского поселения | Оказание условий по организации ритуальных услуг, в том числе вывоз умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронений на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством | 2018 | 2021 | 584,09 | 146,02 |
| 6. **Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населения** |
| 6.1 | Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению растений | Администрация Будогощского городского поселения | Проведение химических мероприятий по уничтожению растений и оценка эффективности данных мероприятий | 2018  | 2021  | 833,02 | 438,43 |
| 6.2 | Информационно-разъяснительная работа по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Будогощского городского поселения | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации budogoschskoe.ru, на информационных стендах – 4ед. ежегодно | 2018  | 2021  | 0,00 | 0,00 |