РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29 декабря 2018 года № 333-р

О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2017 года № 480-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год

Внести изменения в распоряжение от 29 декабря 2017 года № 480-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год:

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации						          И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах |  |  | 2018 | 2021 | 1558,99 | 1152,19 |
| 1.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2021 | 162,32 | 48,89 |
| 1.1.2 | Ремонт дорог в д. Кукуй по ул. Октябрьская, в д. Званка (засыпка ям), в д. Кровино Сельцо по ул. Восточная, по ул.Центральная, в д. Лашино по ул. Центральная, в д. Луг по ул. Ручейная, в д. Крапивно по ул. Центральная (при въезде в деревню) | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2018 | 1103,30 | 1103,30 |
| 1.1.3 | Ремонт дорог в деревнях | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2019 | 2021 | 293,37 | 0,00 |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах |  |  | 2018 | 2021 | 151,62 | 69,99 |
| 1.2.1 | Чистка пожарного водоема в д.Званка | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | 2018 | 2018 | 69,99 | 69,99 |
| 1.2.2 | Чистка пожарных водоемов в деревнях, установка знаков | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | 2019 | 2021 | 81,63 | 0,00 |
| 1.3 | Организация водоснабжения в населенных пунктах |  |  | 2018 | 2018 | 703,04 | 703,04 |
| 1.3.1 | Ремонт колодцев в д. Гремячево, д. Могилево, д. Луг, д.Клинково, д.Крапивно и т.д. | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 2018 | 2018 | 234,54 | 234,54 |
| 1.3.2 | Чистка колодцев в деревнях | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 2018 | 2018 | 468,50 | 468,50 |
| 1.4 | Благоустройство территории населенных пунктов |  |  | 2018 | 2018 | 166,47 | 166,47 |
| 1.4.1 | Установка дополнительных элементов на детской площадки в д Могилево ул. Старинка | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | 2018 | 2018 | 166,47 | 166,47 |
| 1.5 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах |  |  | 2018 | 2018 | 582,19 | 582,19 |
| 1.5.1 | Устройство контейнерных площадок в д. Среднее Село, д. Яшкино, д. Бестоголово, д.Званка, д. Градоша, д. Половинник, д.Лашино, д. Луг | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО | 2018 | 2018 | 582,19 | 582,19 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре |  |  | 2018 | 2021 | 1196,72 | 1000,47 |
| 2.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2021 | 58,59 | 17,03 |
| 2.1.2 | Ремонт дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2018 | 373,95 | 373,95 |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги улицы Октябрьская в г.п.Будогощь | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2018 | 187,87 | 187,87 |
| 2.1.4 | Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная в г.п.Будогощь | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2018 | 229,85 | 229,85 |
| 2.1.5 | Установка искусственных неровностей по ул.Кооперативная в г.п.Будогощь | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2018 | 2018 | 191,77 | 191,77 |
| 2.1.6 | Ремонт дорог в административном центре | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | 2019 | 2021 | 154,68 | 0,00 |
| 2.2 | Благоустройство территории административного центра муниципального образования |  |  | 2019 | 2021 | 188,25 | 0,00 |
| 2.2.1 | Благоустройство территории | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | 2019 | 2021 | 188,25 | 0,00 |
| 2.3 | Организация водоснабжения в административном центре |  |  | 2018 | 2018 | 201,56 | 201,56 |
| 2.3.1 | Чистка колодцев | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 2018 | 2018 | 194,51 | 194,51 |
| 2.3.2 | Ремонт колодца по ул.Советская д.33 | Администрация МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 2018 | 2018 | 7,05 | 7,05 |